9 September 2026

APLIKASI SAUCE DEMO

DALAM APLIKASI BERBASIS WEB

Test Plan

Version 1.0

Muhammad Resandi Sholahuddin

Document History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.1 | 09/09/2026 | Resandi | Draft |

# Daftar isi

Contents

Daftar isi	2

Document Information	3

Project Information	3

Scope:	4

1.	In Scope	4

2.	Out of Scope	4

Test Strategy	5

1.	Testing Approach	5

2.	Test Type	5

Test Deliverables	6

Entry Criteria	7

Exit Criteria	7

Item Pass/Fail Criteria	8

Human Resources	8

Technical Resources	8

Test Enviroment	9

Test Data	9

Test Schedule	10

Estimasi Upaya Pengujian	11

Defect & Failure Handling	12

Reporting	12

Definition of Done	13

Approvals	13

# Document Information

| Item | Details |
| --- | --- |
| Project Name | Test Plan SauceDemo |
| Application Under Test | SauceDemo / Swag Labs |
| Version | 1.1 |
| Prepared By | Muhammad Resandi Sholahuddin |
| Testing Approach | Manual Testing |
| Browser | Google Chrome 152 |
| Source Control | Git & GitHub |
| Status | Draft |
| Date | 9 September 2026 |

# Project Information

Dokumen ini mendefinisikan rencana pengujian otomatis untuk aplikasi SauceDemo. Fokus utama adalah untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa fungsi utama pada aplikasi e-commerce SauceDemo berjalan sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Pengujian difokuskan pada fungsi utama yang digunakan oleh pengguna, mulai dari proses login, melihat produk, mengelola keranjang, hingga melakukan proses checkout. Pengujian juga dilakukan untuk menemukan dan mendokumentasikan kemungkinan defect atau bug yang terdapat pada aplikasi. Hak akses dan peran anggota tim yang akan menggunakan lingkungan pengujian, seperti tester, developer, atau stakeholder.

Test Objectives:

- Memastikan fungsi utama SauceDemo berjalan sesuai expected behavior melalui manual testing.

- Memvalidasi positive flow dan negative flow pada proses yang memiliki risiko tinggi.

- Memastikan perubahan aplikasi tidak merusak fungsi yang sebelumnya telah berjalan melalui regression testing.

- Mengidentifikasi defect secara manual berdasarkan hasil actual dengan expected result.

- Menghasilkan test result yang dapat digunakan sebagai evidence pengujian.

- Mendokumentasikan hasil pengujian secara terstruktur melalui test case, bug report, dan test summary report.

# Scope:

## In Scope

| Module | Manual Testing Coverage |
| --- | --- |
| Login | Memastikan login berhasil dengan akun yang benar, gagal dengan akun yang salah, dan ditolak jika user terkunci. |
| Product / Inventory | Memastikan produk terlihat, informasi produk benar, dan pengguna bisa berpindah halaman dengan benar. |
| Product Sorting | Memastikan produk bisa diurutkan berdasarkan nama dan harga. |
| Shopping Cart | Memastikan produk bisa ditambahkan, dihapus, jumlah item benar, dan isi keranjang sesuai. |
| Checkout | Memastikan informasi pembeli benar, halaman ringkasan pesanan benar, dan pesanan berhasil diselesaikan. |
| Logout | Memastikan setelah logout, user kembali ke halaman login. |

## Out of Scope

- Performance/load/stress testing.

- Security penetration testing.

- Accessibility compliance testing secara mendalam.

- Mobile native application testing.

- Infrastructure/server monitoring.

- Third-party payment gateway testing.-

# Test Strategy

Strategi pengujian menggunakan pendekatan risk-based manual testing. Prioritas diberikan kepada alur bisnis yang kritikal, sering digunakan, stabil, dan berulang.

## Testing Approach

- Review requirement dan menentukan business-critical flow.

- Membuat test scenario dan test case.

- Menyiapkan test data yang diperlukan.

- Melakukan pengujian secara manual berdasarkan test case.

- Membandingkan actual result dengan expected result.

- Mencatat status Pass/Fail pada setiap test case.

- Mencatat failed test dan membuat defect/bug report apabila ditemukan defect.

- Melakukan regression testing setelah adanya perubahan atau perbaikan.

- Menyimpan evidence berupa screenshot apabila diperlukan.

## Test Type

| Test Type | Purpose |
| --- | --- |
| Functional Testing | Memvalidasi fungsi aplikasi sesuai expected behavior. |
| Positive Testing | Memastikan valid user flow dapat diselesaikan. |
| Negative Testing | Memastikan invalid input/condition ditangani dengan benar. |
| Smoke Testing | Memastikan fungsi kritikal tersedia sebelum regression suite dijalankan penuh. |
| Sanity Testing | Memastikan fungsi utama aplikasi berjalan dengan baik setelah adanya perubahan atau perbaikan sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut. |
| End-to-End Testing | Memvalidasi flow dari login hingga proses checkout selesai. |
| Regression Testing | Memastikan perubahan tidak merusak fungsi yang sebelumnya berjalan. |

# Test Deliverables

- Pada proses testing aplikasi SauceDemo, terdapat beberapa dokumen testing yang akan digunakan sebagai acuan dan hasil dari proses pengujian, yaitu:

- Test Plan

- Dokumen ini berisikan rencana proses pengujian aplikasi yang dilakukan oleh tester untuk memastikan modul dan fungsi yang terdapat pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Test Plan mencakup tujuan testing, scope testing, strategi dan metode testing, test environment, tools yang digunakan, serta jadwal dan pembagian tugas dalam proses testing.

- Test Case Document

- Dokumen ini berisikan gambaran teknis dari perencanaan yang telah dibuat pada Test Plan. Test Case digunakan sebagai panduan dalam melakukan pengujian sehingga setiap fitur memiliki alur pengujian yang jelas dan terstruktur.Test Case mencakup Test Case ID, module, test scenario, test data, test steps, expected result, actual result, dan status hasil testing.

| - Testing Metric | - Data Test |
| --- | --- |
| - Jumlah Test Case seluruh requirement | - 33 |
| - Jumlah Test Case yang dieksekusi | - 33 |
| - Jumlah Test Case yang tidak dieksekusi | - 0 |
| - Jumlah Test Case yang Pass | - 31 |
| - Jumlah Test Case yang Fail | - 2 |

- Percentage Test Case Execute = 33 / 33 × 100% = 100%

- Percentage Test Case Not Execute = 0 / 33 × 100% = 0%

- Percentage Test Case Passed = 31 / 33 × 100% = 93.94%

- Percentage Test Case Failed = 2 / 33 × 100% = 6.06%

- Final

- Dokumen ini berisikan rangkuman hasil dari seluruh proses testing yang telah dilakukan terhadap aplikasi SauceDemo.

| No | KF-id | Kebutuhan | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KF101 | Login | Pass |
| 2. | KF102 | Product / Inventory | Pass |
| 3. | KF103 | Product Sorting | Pass |
| 4. | KF104 | Shopping Cart | Pass |
| 5. | KF105 | Checkout | Pass |
| 6. | KF106 | Logout | Pass |

# Entry Criteria

- Scope dan test objective telah ditentukan.

- Environment SauceDemo dapat diakses.

- Test data tersedia dan dapat digunakan.

- Test scenario/test case prioritas telah direview.

- Application build yang akan diuji tersedia.

- Browser dapat digunakan untuk mengakses aplikasi.

# Exit Criteria

- Seluruh manual test case yang termasuk scope telah dieksekusi.

- Critical test case telah dieksekusi.

- Semua failed test telah dianalisis dan dikategorikan.

- Tidak ada unresolved Critical/High defect yang menghalangi tujuan testing, atau exception telah disetujui stakeholder.

- Test execution result dan evidence terdokumentasi.

- Test Summary Report selesai.

- QA/Reviewer memberikan sign-off.

# Item Pass/Fail Criteria

Proses pengujian aplikasi SauceDemo dinyatakan berhasil apabila fitur utama yang menjadi ruang lingkup pengujian dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diharapkan. Pengujian dilakukan terhadap fitur utama seperti login, produk, keranjang, checkout, dan logout menggunakan pengujian manual dan automation.

Aplikasi dinyatakan Pass jika seluruh fungsi utama berjalan tanpa bug Critical/High yang menghambat alur utama. Bug Medium/Low masih dapat ditoleransi jika tidak mengganggu fungsi utama dan telah didokumentasikan. Aplikasi dinyatakan Fail jika terdapat bug Critical/High yang menghambat fungsi utama.

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

| Severity Bug | Percentage |
| --- | --- |
| Critical | 0% |
| High | < 2% |
| Medium | < 4% |
| Low | < 6% |
| Severity Bug | Percentage |

# Human Resources

QA Engineer, Developer, QA Lead / Reviewer, dan Project/Stakeholder sesuai kebutuhan.

# Technical Resources

- Google Chrome : Browser yang digunakan untuk melakukan pengujian aplikasi.

- Windows 10 : Sistem operasi yang digunakan selama proses testing.

- Google Sheets / Microsoft Excel : Digunakan untuk membuat dan mendokumentasikan test case serta hasil pengujian.

- Git / GitHub : Digunakan untuk menyimpan dan mendokumentasikan hasil QA testing.

- SauceDemo Test Environment : Environment yang digunakan sebagai objek pengujian.

- Screenshot Tool : Digunakan sebagai bukti hasil pengujian dan dokumentasi apabila ditemukan defect.

# Test Enviroment

| Environment | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Application Under Test | SauceDemo Web Application |
| OS | Windows 10/11 |
| Test Type | Manual Testing |
| Browser | Google Chrome 152 |
| Network | Koneksi stabil |
| Documentation | Microsoft Excel / Google Sheets |
| Repository | GitHub |
| Environment | Spesifikasi |
| Application Under Test | SauceDemo Web Application |

- Hak akses dan peran anggota tim yang akan menggunakan lingkungan pengujian, seperti tester, developer, atau stakeholder.

| Nama | Credential | Enviroment |
| --- | --- | --- |
| Developer |  |  |
| QA | Username: Password: | Pre-staging |
| QA/Stakeholders | Username: Password: | Staging |
| End User |  |  |

# Test Data

| Kategori Data | Contoh / Kebutuhan | Penggunaan |
| --- | --- | --- |
| Pengguna Valid | Akun pengguna yang telah disediakan oleh SauceDemo | Login berhasil dan pengujian alur end-to-end |
| Pengguna Tidak Valid | Username atau password yang salah | Menguji validasi login yang gagal |
| Pengguna Terkunci | Akun pengguna yang telah disediakan dalam kondisi terkunci | Memastikan pengguna yang terkunci tidak dapat login |
| Data Produk | Produk yang tersedia pada SauceDemo | Menguji daftar produk, pengurutan, keranjang, dan checkout |
| Data Keranjang | Produk yang ditambahkan atau dihapus dari keranjang | Menguji fungsi tambah, hapus, dan jumlah produk dalam keranjang |
| Data Checkout | Nama depan, nama belakang, dan kode pos yang valid | Menguji proses dan validasi checkout |
| Data Tidak Valid / Kosong | Field login atau checkout yang kosong atau tidak sesuai | Menguji pesan validasi dan skenario negatif |
| Hasil yang Diharapkan | URL, judul halaman, teks, jumlah produk, dan pesan keberhasilan | Digunakan sebagai acuan expected result dalam manual testing |

- Test data harus predictable, reusable, dan terdokumentasi.

- Test tidak boleh saling merusak state/data yang digunakan test lain.

- Gunakan dedicated test data dan reset prerequisite jika diperlukan.

- Jangan menyimpan credential sensitif di repository.

# Test Schedule

| No. | Activity | a | m | b | Expected Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requirement & Scope Analysis | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 2 | Test Scenario & Test Case Design | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 hari |
| 3 | Test Environment Preparation | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 4 | Login | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 5 | Inventory & Sorting | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 6 | Shopping Cart | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 7 | Checkout & Logout | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 8 | Test Execution & Result Analysis | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |
| 9 | Debugging & Regression Testing | 0.5 | 1 | 2 | 1.08 hari |
| 10 | Documentation & Final Test Report | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.54 hari |

Total Estimated Duration: ± 6.5 working days

# Estimasi Upaya Pengujian

Estimasi upaya pengujian dilakukan menggunakan metode Three-Point Estimation yaitu metode estimasi yang mempertimbangkan tiga kemungkinan kondisi waktu pengerjaan.

Rumus :

E=a+4m+b6

Keterangan:

- a (Optimistic): estimasi waktu paling cepat apabila kondisi berjalan dengan baik.

- m (Most Likely): estimasi waktu yang paling realistis berdasarkan kondisi yang paling mungkin terjadi.

- b (Pessimistic): estimasi waktu paling lama apabila terdapat kendala selama proses pengujian.

- E (Expected): estimasi waktu yang diharapkan berdasarkan ketiga kondisi tersebut.

Perhitungan:

E=0,25+(4×0,5)+16

Dengan demikian estimasi upaya untuk Otomasi Pengujian Login adalah sekitar 0,54 hari atau sekitar 4,3 jam kerja dengan asumsi 1 hari kerja = 8 jam.

# Defect & Failure Handling

- Identifikasi failed test case.

- Review langkah pengujian dan actual result.

- Bandingkan actual result dengan expected result.

- Tentukan penyebab: application defect, test data, atau environment.

- Jika application defect, buat defect report dengan severity/priority sesuai.

- Dokumentasikan evidence berupa screenshot apabila diperlukan.

- Re-test setelah defect diperbaiki.

- Jalankan regression testing untuk memastikan tidak ada regression baru.

# Reporting

Setiap execution harus menghasilkan minimal jumlah test, passed, failed, skipped, execution duration, dan daftar failure.

| Report Item | Required Information |
| --- | --- |
| Execution Date | Tanggal dan waktu execution |
| Environment | Browser, OS, application environment |
| Total Tests | Jumlah test yang dieksekusi |
| Passed | Jumlah test berhasil |
| Failed | Jumlah test gagal |
| Skipped | Jumlah test dilewati |
| Defects | Defect yang terkonfirmasi |
| Conclusion | Assessment terhadap release/test objective |

# Definition of Done

- Seluruh test case yang termasuk scope telah dieksekusi.

- Setiap test case memiliki expected result yang jelas.

- Actual result telah dicatat berdasarkan hasil pengujian.

- Status Pass/Fail telah ditentukan.

- Defect yang ditemukan telah didokumentasikan.

- Evidence tersedia untuk defect yang ditemukan.

- Re-test telah dilakukan terhadap defect yang telah diperbaiki.

- Regression testing telah dilakukan jika diperlukan.

- Test result dapat direview dan failure dapat ditelusuri.

- Test documentation telah diselesaikan.

Responsibilities

| Role | Responsibilities |
| --- | --- |
| QA Engineer | Test strategy, test scenario, test case, manual execution, defect reporting, regression testing dan reporting. |
| Developer | Menganalisis dan memperbaiki defect aplikasi serta mengomunikasikan perubahan yang berdampak pada testing. |
| QA Lead / Reviewer | Review test coverage, test case quality, stability, risk, result, dan sign-off. |
| Project / Stakeholder | Mengonfirmasi scope, prioritas, acceptance expectation, dan menyetujui exception penting. |

# Approvals

| Role | Name | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared By – QA Engineer | ________________ | ________________ | ____________ |
| Reviewed By – QA Lead | ________________ | ________________ | ____________ |
| Approved By – Project/Stakeholder | ________________ | ________________ | ____________ |